**Перечень рисков проекта**

1. Адаптивность приложения для больших мониторов.

* Категория риска – технический
* Симптомы – отличия в расположении некоторых элементов интерфейса
* Последствия – неудобно работать с приложением из-за неправильного расположения интерфейса
* Воздействие – качество продукта
* Вероятность – 1
* Степень воздействия – 2
* Близость – 1
* Ранг – 2
* Способ решения – тестирование программы с использованием мониторов разного разрешения.

1. Отсутствие обновлений

* Категория риска – управление проектом
* Симптомы – отсутствие изменений, улучшений или исправление возможных ошибок
* Последствия – несоответствие продукта требованиям клиентов
* Воздействие – качество продукта
* Вероятность – 2
* Степень воздействия – 2
* Близость – 2
* Ранг – 8
* Способ решения – своевременное исправление ошибок и реагирование на обратную связь

1. Неконкурентоспособность

* Категория риска – внешний
* Симптомы – использование более продвинутых и работоспособных приложений
* Последствия – потеря клиентской базы
* Вероятность – 3
* Степень воздействия – 3
* Близость – 3
* Ранг – 9
* Способ решения – реклама приложения и улучшение работоспособности приложения

1. Слабая защита

* Категория риска – техническая
* Симптомы – не проводилось тестирование безопасности
* Последствия – утеря данных
* Вероятность – 1
* Степень воздействия – 2
* Близость – 1
* Ранг – 2
* Способ решения – защита информации от посторонних лиц

**Landing page продукта**

<https://lezzury.wixsite.com/parking>