Диаграмма сущностей (ER)

Прототипы экранных форм

- Создание учётной записи и вход;

- Выбор задания для тренировки запоминания слов;

- Список пройденных слов за текущий день (задание дня);

- Одно из заданий для тренировки запоминания слов – составить перевод слова из заданных букв;

- Одно из заданий для тренировки запоминания слов – выбор правильного перевода слова;

- Карточка слова для его изучения и дальнейшего запоминания;

- Выбор варианта запоминания с использованием умного метода интервального повторения слов;

API-функции:

1.  Авторизация пользователя

- Входная – логин, пароль

- Выходная – вывод сообщения об ошибке или вход в приложение

2. Получение задания дня

- Входная – id пользователя, id карточек

- Выходная – список карточек на изучение

3. Создание карточки

- Входная – слово, перевод, транскрипция, аудио произношение, пример предложения, объяснение слова, картинка

- Выходная – сообщение на экран - ОК

4. Добавление карточки в колоду словаря

- Входная – id карточки

- Выходная – словарь с добавленной карточкой

5.	Выбор задания для тренировки запоминания слов

- Входная – id (название) тренировки

- Выходная – тренировка

6. 	Просмотр прогресса

- Входная – id пользователя

- Выходная – прогресс, достигнутый в тренировках и выученных слов

7.  Изменение карточки

- Входная – карточка, id карточки

- Выходная – сообщение на экран - ОК

8. Удаление карточки

- Входная – id карточки

- Выходная – сообщение на экран - ОК

9. Удаление пользователя

- Входная – id пользователя

- Выходная – сообщение на экран - ОК

10. Изменение уровня сложности

- Входная – id пользователя, id уровня сложности

- Выходная – сообщение на экран - ОК

Иерархическая структура работ

- Требования

1.1. Сбор требований

1.2. Составление требований

1.3. Согласование и утверждение требований

- Проектирование

  - Проектирование базы данных

  - Проектирование интерфейсов

2.3. Проектирование API

- Разработка

3.1. Разработка интерфейсов

3.2. Разработка базы данных

3.3. Разработка API

3.4. Разработка аутоинтефикации

3.5. Разработка системы колод из карт

3.6. Разработка функции добавления и редактирования карт в словаре

3.7. Разработка умного метода интервального повторения

3.8. Разработка заданий для тренировок запоминания слов

3.9. Разработка функции отслеживания прогресса

3.10. Разработка тестов

- Тестирование

4.1. Тестирование API

4.2. Тестирование интерфейсов

4.3. Нагрузочное тестирование

- Создание документации

- Внедрение

6.1. Создание подробного описания

6.2. Создание фотографий приложения

6.2. Размещение в AppStore

7. Сопровождение и поддержка

Диаграмма Ганта

| Этап/неделя | 1.09-7.09 | 8.09-30.09 | 1.10-18.10 | 19.10-25.10 | 26.10 –1.11 | 2.11-21.11 | 22.11-1.12 | 2.12-5.12 | 6.12-20.12 | 21.12-28.12 | 29.12-31.12 | 1.01-10.01 | 11.01-16.01 | 17.01-20.01 | 21.01-23.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование и утверждение требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование БД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование интерфейсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка интерфейсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка БД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка аутоинтефикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы колод из карт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка функции добавления и редактирования карт в словаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка умного метода интервального повторения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка заданий для тренировок запоминания слов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка функции отслеживания прогресса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка тестов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование интерфейсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузочное тестирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание подробного описания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание фотографий приложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение в AppStore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопровождение и поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Время выполнения проекта по методу PERT

- элемент интерфейса (от 4 до 10 часов), наиболее вероятно 6 часов
- события системы ( от 4 до 6 часов), наиболее вероятно 5 часа
- апи-методы ( от 5 до 15 часов), наиболее вероятно 8 часов

Элементов интерфейса – 8
Событий системы – 11
Апи-методов – 15

Оценка средней трудоемкости:

E ин =  ( 4 + 4*6+ 10)/6 = 7,3 чел*час
E cс = ( 4+ 4*5+6)/6 = 5 чел*час
E ам = ( 5 + 4*8+15)/6= 8,6 чел*час

Среднеквадратичное отклонение:
СKO ин = (10-4)/6 = 1 чел*час
СКО сс = (6-4)/6 = 0,3 чел*час
СКО ам = (15-5)/6 = 1,6 чел*час

Е = 8*7,3 + 11*5+ 15*8,6 = 242, 4 чел* час

СКО = 8*12+11*0,32+15*1,62=6,9 чел *час

Оценка суммарной трудоемкости проекта, которую мы не превысим с вероятностью 95%:

E= 242, 4 + 2*6,9 = 256,2 чел*час

Суммарная трудоемкость нашего проекта составит, приблизительно, 1024,8 чел.*час

В месяц сотрудник будет тратить:
165*0,8 = 132 чел*час/мес
Трудоемкость проекта в человеко-месяцах составит, приблизительно 8
Тогда оптимальная продолжительность проекта составит: 5 месяцев