**Перечень рисков проекта**

1. Текучесть разработчиков

* Категория риска - организационная;
* Симптомы – опытные разработчики покидают проект до его завершения;
* Последствия – долгая разработка, потеря клиентов, финансовые потери;
* Воздействие – стоимость, качество проекта;
* Вероятность – 3;
* Степень воздействия – 3;
* Близость – 2;
* Ранг – 4;
* Способ решения – увеличение зарплаты, улучшение условий работы.

1. Недостаток квалификационных исполнителей

* Категория риска – организационная;
* Симптомы – при расширении функциональных возможностей программы, будут возникать ошибки в работе программы;
* Последствия – потеря клиентов, финансовые потери;
* Воздействие – стоимость, качество проекта;
* Вероятность – 1;
* Степень воздействия – 3;
* Близость – 1;
* Ранг – 6;
* Способ решения – правоведение тренингов персонала, качественный набор персонала тестирование персонала.

1. Отсутствие спроса на рынке

* Категория риска – внешняя;
* Симптомы – незаинтересованность пользователей (маленький спрос), популярность других приложений на рынке (перенасыщение);
* Последствия – потеря прибыли;
* Воздействие – стоимость;
* Вероятность – 3;
* Степень воздействия – 3;
* Близость – 3;
* Ранг – 3;
* Способ решения – провести маркетинговое исследование, рекламную компанию и анализ потребности в приложении.

1. Длительная разработка проекта.

* Категория риска – организационная;
* Симптомы – превышение срока разработки;
* Последствия – недостаток мотивации, финансовые потери, потеря клиентов, падение интереса к продукту, устаревание идеи;
* Воздействие – качество проекта, стоимость, время;
* Вероятность – 2;
* Степень воздействия – 3;
* Близость – 1;
* Ранг – 4
* Способ решения – грамотное распределение ресурсов проекта.

1. Потеря данных при передаче файлов в БД.

* Категория риска – техническая;
* Симптомы – наличие некорректных данных в БД;
* Последствия – потеря данных, потеря клиентов;
* Воздействие – качество проекта;
* Вероятность – 1;
* Степень воздействия – 2;
* Близость – 1;
* Ранг – 2;
* Способ решения – тестирование методов взаимодействия с БД.

**Landing page продукта** - https://daffunny.wixsite.com/wordsmemory