1) Риски

1. Недостаточно квалифицированных исполнителей

Категория: Организационная

Симптомы: При расширении функциональных возможностей программы, будут

возникать ошибки в работе программы.

Последствия: Долгая разработка, потеря клиентов, финансовые потери

Воздействия: Время и деньги

Вероятность: 2

Степень воздействия: 3

Близость: 1

Ранг: 6

Решение: правоведение тренингов персонала, либо качественный набор в начале.

2. Отсутствие спроса на рынке

Категория: Внешняя

Симптомы: Плохая продаваемость (мало клиентов)

Последствия: Потеря прибыли

Воздействия: Время

Вероятность: 3

Степень воздействия: 3

Близость: 3

Ранг: 9

Решение: Провести маркетинговое исследование

3. Большая конкуренция

Категория: Внешняя

Симптомы: Недостаток клиентов

Последствия: Потеря прибыли

Воздействия: Время

Вероятность: 3

Степень воздействия: 3

Близость: 3

Ранг: 9

Решение: Провести маркетинговое исследование

4. Недостаточно вычисляемых ресурсов для решения задачи

Категория: Техническая

Симптомы: Долгая обработка запросов

Последствия: Потеря клиентов, потеря прибыли

Воздействия: Деньги и время

Вероятность: 2

Степень воздействия: 2

Близость: 3

Ранг: 4

Решение: Проведение нагрузочного тестирования и определить нужное количество

вычисляемых ресурсов для решения задачи.

**5. Риски плохого взаимодействия между заказчиком и исполнителем**

Категория: организационная

Симптомы: Долгая разработка, двойная работа (переделывать по несколько раз)

Последствия: Потеря времени

Воздействия: Деньги и время

Вероятность: 2

Степень воздействия: 2

Близость: 3

Ранг: 6

Решение: Проведение нагрузочного тестирования и определить нужное количество

вычисляемых ресурсов для решения задачи.

2. Прототип: Разработка интерфейса (пользователя, администратора), разработка серверной части и проектирование базы данных, тестирование клиентской (серверной) части;

3. test.lavrentiy.com





