Перечень рисков проекта:

1. Адаптивность

* Категория риска: технический
* Симптомы: сервис может некорректно отображаться в некоторых браузерах и на мобильных устройствах
* Последствия: неудобство для пользователя, возможно, не страница будет отображаться на полностью на маленьких экранах
* Воздействие: качество проекта
* Вероятность: 3
* Степень воздействия: 1
* Близость: 3
* Ранг: 3
* Способ решения: сделать адаптивную верстку, а также проверить сервис на всех браузерах и исправить проблемы при необходимости.

1. Высокая конкуренция

* Категория риска: внешний
* Симптомы: пользователи могут недоверчиво отнестись к новому сервису
* Последствия: непопулярность сервиса
* Воздействие: качество проекта
* Вероятность: 1
* Степень воздействия: 2
* Близость: 2
* Ранг: 2
* Способ решения: сделать все максимально качественно и правильно его продвигать

1. Отсутствие дальнейшей поддержки продукта

* Категория риска: организационный
* Симптомы: отсутствие улучшений продукта, из-за чего могут начать возникать проблемы или не решаться появляющиеся
* Последствия: сервис может начать некорректно работать
* Воздействие: качество проекта
* Вероятность: 1
* Степень воздействия: 3
* Близость: 1
* Ранг: 3
* Способ решения: следить за работой сервиса и вносить актуальные обновления

1. Падение базы данных

* Категория риска: технический
* Симптомы: файлы перестанут загружаться/скачиваться или исчезнут совсем
* Последствия: пользователи могут потерять свои данные и не смогут пользоваться сервисом
* Воздействие: работа проекта
* Вероятность: 2
* Степень воздействия: 3
* Близость: 1
* Ранг: 6
* Способ решения: следить за работой сервиса и вносить своевременные поправки, чтобы не допустить экстренной ситуации

1. Потеря пользователями своих файлов вследствие попадания вируса в хранилище

* Категория риска: технический
* Симптомы: из аккаунта пользователя исчезнут его файлы
* Последствия: потеря важных данных пользователь, прекращение работы с пользователя с сервисом
* Воздействие: качество проекта
* Вероятность: 1
* Степень воздействия: 2
* Близость: 1
* Ранг: 2
* Способ решения: обновлять защиту, следить за файлами, загружаемыми пользователями, осуществлять поддержку сервиса

Лэндинг продукта:

http://project1005307.tilda.ws